|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product | Wat | Wie | Hoe lang (uren) | Week |
| Plan van aanpak | Inleiding | Thomas | 3 | 1 |
| Materiaal en Methode | Rick | 3 |
| Stappenplan | Koen | 3 |
| Analyse | Inleiding | Koen | 2 | 2 |
| Functionele/niet-functionele eisen | Koen | 4 |
| Use cases | Thomas | 5 |
| Architectuur | Rick | 4 |
| Ontwerp | Systeemarchitectuur | Thomas | 4 | 2-3 |
| Softwarearchitectuur | Rick | 5 |
| Technische gegevens structuur | Koen | 4 |
| Applicatie | Zoeken van juiste genen met bijbehorende organismes in NCBI Gene | Rick | 8 | 2-4 |
| Doorzoeken van PubMed artikelen op omstandigheden | Koen | 9 |
| SQL Database opzetten | Thomas | 8 |
| Genen, organismes en omstandigheden verbinden | Thomas | 9 | 4 |
| Gevonden genen, organismes en omstandigheden bruikbaar maken voor de visualisatie en database | Rick & Koen | 6 (elk) |
| Web interface (exclusief visualisatie) | Rick | 9 | 4-5 |
| Database vullen met resultaten | Thomas | 6 |
| Visualisatie van de resultaten | Koen | 8 |
| Poster | Inleiding | Koen | 4 | 5-6 |
| Methode | Rick | 4 |
| Resultaten | Thomas | 5 |
|  |  |  |  |  |